新昌县数字化智能化医共体项目监理

（2021年-2023年）

公开招标采购文件

项目编号：[2021]    号(FS)

（意见征求稿）

采购单位： 新昌县卫生健康局（盖章）

代理机构： 新昌县同启项目管理有限公司（盖章）

日    期：   2021   年  1  月

目　录

招标公告

第一章　采购需求

第二章　投标须知及其前附表

第三章　合同主要条款

第四章　投标文件格式

招 标 公 告

项目编号：[2021]    号(FS)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，新昌县同启项目管理有限公司受新昌县卫生健康局委托，对新昌县数字化智能化医共体项目监理（2021年-2023年）进行公开招标采购。现将有关事项公告如下：

一.项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新昌县数字化智能化医共体项目监理（2021年-2023年） | 1 | 项 | 70万元 |  |

二、投标人资格要求：

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、有本采购项目相应的经营范围和资格，有承担民事责任和履行合同能力的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件提供方式、时间及地点等：

1. 报名方式

本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2019-10-10%2003:00:24）。

2.招标文件售价：免费。

3.报名联系电话：0575-86337287。

4.必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）本公告发布之日起五个工作日截止时间之后，还有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2021-2-000 16:30时之前获取，如潜在供应商对采购文件有异议，应当自本公告截止日起在七个工作日之内并于采补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

四、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

4.以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

五、投标截止时间、地点及要求：2021-2-00  09:30:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，并2021-2-00  09:30:00时整前，将以U盘或DVD光盘存储的电子备份投标文件密封，送交到新昌县同启项目管理有限公司（新昌县鼓山中路85号三楼会议室），逾期送达不予接收。参与投标人员可以采用邮寄/快递形式提交电子备份文件，如采用邮寄请提前联系代理机构，网上电子投标文件可以采用远距离解密，投标人是否到场不作硬性规定。

六、开标时间及地点：2021-2-00  09:30:00时整在新昌县同启项目管理有限公司（新昌县鼓山中路85号三楼会议室）。

开标时间后半小时内（2021年2月  日 上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年2月00日 上午10:00前）无法解密或解密失败，可使用U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件。若供应商提供的U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件无法读取视为投标人放弃投标。

七、投标保证金：无。

八、招标公告发布：浙江政府采购网和新昌县公共资源交易平台

特别提示：
   根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标（成交）的供应商须申请加入“浙江省政府采购供应商库”，请供应商及时登入“浙江政府采购”网进行登记注册。

九、采购方、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购方名称：新昌县卫生健康局

采购方地址：新昌县卫生健康局

操作执行人：

质疑答复人：

2、采购代理机构名称：新昌县同启项目管理有限公司

采购代理机构地址：新昌县鼓山中路85号

操作执行人：叶女士18857518880

质疑答复人：杨女士15158260687

3、同级政府采购监督管理部门名称：新昌县财政局

联系人：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

地址：新昌县鼓山中路118号

采购单位：新昌县卫生健康局（盖章）

代理机构：新昌县同启项目管理有限公司（盖章）

日    期： 2021年   月   日

第一章 采购需求

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新昌县数字化智能化医共体项目监理（2021年-2023年） | 1 | 项 | 70万元 |  |

一、总体要求

新昌县数字化智能化医共体项目监理（2021年-2023年）要求监理单位按照政府信息化建设项目全过程管理要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，开展项目全过程咨询、项目管理、项目实施全过程监理、项目档案整理归档等各项工作。依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。协助建设单位完成项目绩效评价有关工作。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

二、监理服务目标

根据国家有关规定和浙江省信息化建设相关制度，开展监理工作，具体目标如下：

1、工程质量目标

在预定的工程进度和投资下，完成合同中所规定的工程监理项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。

2、工程进度目标

保证项目按照和合同规定的时间内完成，实现项目建设的目标，

3、工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理。

三、监理服务范围

新昌县数字化智能化医共体项目建设（2021年至2023年）全过程监理。

四、监理服务内容

本次监理的内容主要包括项目的质量、进度、投资、变更等控制以及文档管理、合同管理、安全管理和组织协调工作。

软硬件设备类采购的监理内容：协助项目承担单位做好货物清点、安装调试，系统单元测试，培训，试运行和验收。被监理的项目验收完成的同时，视作监理项目完成。

系统建设类的监理内容：协助项目承担单位做好需求分析、概要设计、详细设计、实现、组装测试、确认测试、使用与维护等工作，并对源代码及开发文件验证、移交、验收。被监理的项目验收完成的同时，视作监理项目完成。

监理单位针对以上项目建设情况，向业主方提出合理化的改进改良建议；协助业主方对项目各方开展工作协调、督办等，具体包括：相关各类项目会议的组织、记录，项目文档的起草、归档、移交等管理工作；通过全程监理，进行客观公正、全面的分析评价，避免系统出现薄弱环节，判断潜在故障和预期运行瓶颈，提出系统优化建议，保证工程的按时、高效完成。

五、监理服务要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

（一）项目组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

（4）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（5）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

（6）审核和确认承建单位的测试计划；

（7）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

（二）项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

3）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

5）对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制

1）应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

2）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和业主单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

3）对承建单位的开发质量进行审核；

4）对源代码、开发文件进行移交验收；

（3）软件应用培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

（三）项目进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（四）项目投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

（五）项目变更控制

（1）与建设单位确定项目变更流程和程序，对变更进行严格的控制。

（2）协助采购人与承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

（六）项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（七）信息管理/项目文档管理

（1）做好监理日记及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）项目周报；

（6）监理建议书；

（7）监理通知；

（8）各种会议纪要；

（9）阶段性项目总结；

（10）各承建方提交的技术文档。

（八）经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

（九） 项目安全的管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（十）项目知识产权的管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

六、对投标人员队伍的要求

1、对监理人员队伍的要求

投标人须针对本监理项目专门成立监理工作组，总监1名，监理工程师4名。

2021年全年保证1名及以上信息系统监理师常驻现场（提供每周5天*8小时服务，甲方不满意，可更换），其它监理工程师根据项目需要随时到场。

2022年至2023年进行节点式监理服务，项目总监、监理工程师根据项目节点及甲方需要随时到场。

监理公司投入的办公设备、项目管控软件应满足项目需求，投入的检测设备应满足项目需求并具有合法性。

监理公司应具有自主独立知识产权的项目管控系统，更科学有效的协助业主管理项目，该管控软件需具备项目管理、监理管理方面的软件著作权证书以满足项目需求。

项目中标后按照承诺到位人员进场开展工作，项目施工期间不得随意变动。

2、对监理工作的要求

监理工程师对应出具而未出具工程变更联系单及已出具的变更联系单的真实性负责，若出现以上问题，每发现一份扣1000元，并建议行业主管部门作出处理；累计五份及以上者，所有出现问题的联系单每一份扣3000元，从监理服务费中扣除。

未经采购人书面正式同意，监理人不得擅自更换项目总监及监理人员；1名驻场监理工程师到现场工作时间达到100%，其他监理人员根据项目需要随时到场，若达不到要求，采购人有权据此解除合同，监理人向采购人承担由此而引起的损失，并且违约金按监理人员未到位违约限额执行。

本工程项目总监及监理人员应与中标确定的人员相一致，如监理人因特殊原因在监理过程中更换项目总监及监理人员的必须按相关文件规定办理；且更换的人员应具备相应资质。如未经采购人同意擅自更换的，中标人要赔偿业主单位相关费用，具体金额如下：更换项目总监的原则上要赔偿业主单位2万元/人次，更换其他监理人员1万元/人次。

中标人在签订合同时，应同时签订《保密协议》及《廉政承诺书》。投标人须针对本监理项目专门成立监理工作组。

监理服务内容包涵对前期项目实施情况的审核。

3、服务准则

遵照国家工信部《信息系统工程监理暂行规定》和信息化工程监理规范国家标准的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法，履行监理合同规定的义务和职责， 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

经查实监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，业主方有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，业主方有权终止合同。

七、项目实施其他要求

1、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

2、对该项目2020年前期实施情况作出监理评估，并完成相关资料的顺利对接，确保监理工作完整性。

3、要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。

4、监理项目的验收与被监理项目的验收同时进行，被监理项目整体验收通过视作监理任务完成，通过验收。

5、监理项目验收完成后，监理单位应指导项目承担单位按规定编制竣工文档，监理单位应向采购人提交服务成果，包括监理范围内项目配套的监理管理文件和监理基础资料。监理文档须按国家统一标准和要求进行编制，应与项目建设进度同步积累与整理，且是真实、准确的。

八、商务需求：

# （一）付款方式

# （1）监理合同签订，监理工程师进驻后10 个工作日内，采购人支付合同总额的 20% 给中标人作为预付款;

（2）至2021年11月30日完成当年监理工作并提交监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的40%给中标人；

（3）至2022年11月30日完成当年监理工作并提交监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的20%给中标人；

（4）至2023年11月30日完成当年监理工作并提交项目整体监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的20%给中标人。

（5）结算款项时，乙方根据甲方要求开具符合规范的发票。

（二）监理服务工期

监理服务工期以合同签订日起至2023年12月31日止。

第二章　投标须知及其前附表

一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 新昌县数字化智能化医共体项目监理（2021年-2023年） |
| 2 | 投标保证金 | 无 |
| 3 | 投标有效期 | 为： 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件份数 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份 ，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式。 注明：供应商需自行准备笔记本电脑和制作标书的CA锁。 |
| 5 | 评标办法及标准 | 采用 综合评分法 |
| 6 | 付款方式 | （1）监理合同签订，监理工程师进驻后10 个工作日内，采购人支付合同总额的 20% 给中标人作为预付款; （2）至2021年11月30日完成当年监理工作并提交监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的40%给中标人； （3）至2022年11月30日完成当年监理工作并提交监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的20%给中标人； （4）至2023年11月30日完成当年监理工作并提交项目整体监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的20%给中标人。 （5）结算款项时，乙方根据甲方要求开具符合规范的发票。 |
| 7 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 8 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位 |
| 10 | 注意 | 因疫情影响，开标现场提交投标文件须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进入开标会议现场；开标会议现场各投标单位分散就座，不得人群聚集。 |

附件1：

评标办法及标准

综合评分法

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评标总得分从高到低依次排列，以综合得分最高者为中标候选人。综合得分相同的，以资信技术部分得分高的优先，如资信技术部分得分也相同，则抽签产生中标候选人。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。评标总分为100分，资信技术部分90分，报价部分10分。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，评标总得分为评标委员会各成员所打分数的平均值(小数点保留2位)。

      - 资信技术部分评分标准：（总分：90分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017年1月1日起至今（以合同签订时间为准），供应商具有类似信息化建设监理项目业绩的，每个业绩得1分，最高得5分。 | 5 |
| 2 | 投标人提供具有自主知识产权的信息系统监理项目管理软件，每提供一项得1分，最多得3分 | 3 |
| 3 | 1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分； 2）供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分； 3）供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得0.5分； 4）供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分； | 2 |
| 4 | 根据供应商对浙江省医药卫生健康体制改革、数字医共体建设的相关背景的认识，以及对卫生健康行业信息化建设思路、掌握行业特点的情况，理解针对性强、深入、全面、准确到位、阐述准确、提出观点的前瞻性和指导性等因素，由评委在规定分值内打分。 | 7 |
| 5 | 根据供应商对新昌县医共体信息化建设和发展的总体理解，分析新昌县医共体信息化项目建设的背景、总体架构、建设内容及重点发展方向，理解针对性强、深入、全面、准确到位、阐述准确、提出观点的前瞻性和指导性等因素，由评委在规定分值内打分。 | 7 |
| 6 | 针对项目建设需求、建设内容、技术方案的理解程度及专项特殊要求的理解，根据理解的针对性、全面性、准确性及提出的合理化建议，由评委在规定分值内打分。 | 7 |
| 7 | 对项目监理服务的理解，对新昌县卫健局数字化智能化医共体化项目建设的重点、难点、关键点分析及对应的监理措施和建议 ，针对性强、深入、全面、准确到位、阐述准确、提出观点的前瞻性和指导性等情况等因素，由评委在规定分值内打分。 | 5 |
| 8 | 监理大纲或监理规划是否规范，具有可行性和完整性，由评委在规定分值内打分。 | 4 |
| 9 | 监理工作范围及目标描述内容上，提出切实可行的针对性监理措施，包含（但不限于）以下几方面： 1、监理工作范围及目标描述内容； 2、质量控制：针对本项目明确了质量控制目标及内容、方法及措施； 3、进度控制：针对本项目明确了进度控制目标及内容、方法及措施； 4、变更控制：有变更控制的目标、方法及措施； 5、投资控制：有投资控制的目标、方法及措施； 6、合同管理：有合同管理的目标、方法及措施； 7、文档管理：有文档管理的目标、方法及措施； 8、组织协调：有组织协调的目标、方法及措施。 | 15 |
| 10 | 根据供应商提供监理组织、监理规范和监理管理制度是否完善，及实施时间、人员安排并建立和完善档案管理制度、督导制度等内容，由评委在规定分值内打分。 | 3 |
| 11 | 根据供应商针对本项目拟投入的检测仪器和工具是否满足工程要求，由评委在规定分值内打分。 | 3 |
| 12 | 拟派本项目总监理工程师为信息系统监理师和省人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师证书（没有，本项不得分）的同时具有： 1、具有业务连续性管理体系审核员合格证书的得1分； 2、高级数据库管理工程师证书的得1分 3、高级软件技术开发工程师证书的得1分。 | 3 |
| 13 | 拟派本项目总监理工程师代表为信息系统监理师（没有，本项不得分）同时具有： 1、PMP项目管理专业人士资格认证证书得1分 2、IT服务管理ITIL认证证书得1分 3、国际注册信息系统审计师【CISA】证书得1分 （提供证书原件扫描件） | 3 |
| 14 | 拟投入本项目的监理服务团队组成人员（除总监工程师、总监代表）： 1、具有软件性能测试高级工程师证书的得1分； 2、高级数据库管理工程师证书的得1分； 3、高级数据库应用系统工程师证书的得1分 4、高级物联网应用工程师证书得1分 （一人多证只计一项，不得累积加分） | 4 |
| 15 | 拟投入本项目的监理服务团队成员具有省级政府部门认定的智慧城市（或城市大脑）示范试点项目监理经验的每个案例得3分，有地市级试点项目案例每个得1分，最多得6分。 （须提供相关证明、案例合同、客户证明及投标截止到日前连续三个月投标单位的社保证明） | 6 |
| 16 | 供应商或项目组成员参与信息技术服务标准研究、制定的，参与省级标准制定得2分；国家级标准制定得4分，最高得4分。 | 4 |
| 17 | 根据售后服务方案、措施、响应、培训计划及人员等情况，由评委在规定分值内打分。 | 3 |
| 18 | 供应商提出协助审计的工作思路和工作方法，工作思路明确，方法合理、科学、可操作性强等情况，由评委在规定分值内打分。 | 3 |
| 19 | 供应商针对本项目建设提供咨询建议，阐述咨询工作实施的工作思路和工作方法（作业流程），工作思路明确，方法合理、科学、可操作性强等情况，由评委在规定分值内打分。 | 3 |

注：①以上证明材料需提供加盖公章的扫描件。

②采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

2、报价部分评分标准：（总分：10分）

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 (10分) | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算(小数点保留2位)：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10； |

综合得分=资信技术部分得分+报价部分得分。

# 二、投标须知

# （一）总则

1、招标说明

1.1本次招标采购项目具体要求详见采购需求。

1.2 本招标采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定，通过公开招标方式选定投标人。

2、合格的投标人

（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的要求；

（2）有本采购项目相应的经营范围和资格，有承担民事责任和履行合同能力的独立法人；

（3）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

3.1无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

### 4、投标人及委托有关说明

### 4.1. 法定代表人参加开标会的须携带身份证原件；如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的身份证原件。

### 4.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

### 4.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

# （二）招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由招标公告、采购需求、投标须知及其前附表、合同主要条款、投标文件格式五部分内容组成。

1.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

### 2、招标文件的澄清与修改

2.1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

2.3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn和新昌县公共资源交易平台http://www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html上发布变更公告。

2.5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 投标文件的编制

1、投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.1.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

1.2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

1.4.投标文件的效力

### （1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （2）投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

2、投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2.1.资格证明文件目录

（1）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（2）提供近一年资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（4）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（5）依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

（7）提供自投标公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.2. 资信技术文件目录

评分索引表

（1）投标函(格式见附件)

（2）投标承诺书(格式见附件)

（3）提供有效的营业执照副本并加盖公司公章；

（4）投标人须提供法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（5）供应商情况表(格式见附件)

（6）根据评分标准需要提供的资料

（7）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料（格式自拟）

2.3.报价部分包括下列内容：

（1）投标报价(格式见附件)

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：法定代表人授权委托书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；资格证明文件、资信技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

### 3、投标文件的语言及计量

### 3.1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

### 3.2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

### 4、投标文件的有效期

### 4.1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

### 5、投标文件的签署和份数、包装

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘或DVD光盘形式存储，并单独密封递交。

6、投标报价

6.1投标总报价是招标项目要求的全部物资的制造、包装、运输费、保险、装卸、安装、调试、人员培训、技术服务、全额含税发票合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

6.2报价币种为人民币。招标人不接受两个（含）以上的报价，若有两个（含）以上的报价且未声明哪个为有效报价的，作无效标处理。报价若有更改，更改处须加盖公章或由全权代表签字或盖章，投标函中的投标总报价与报价明细表中的计价必须相符。

6.3  最高控制价 70万元；投标报价高于最高控制价的，作无效标处理。

（四）、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由采购单位委托的代理机构工作人员主持。

3.电子招投标开标及评审程序

3.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

3.2评标委员会对资格和资信技术响应文件进行评审；

3.3在系统上公开资格和资信技术评审结果；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4．评审程序的异常情况

4.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

4.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，新昌县同启项目管理有限公司将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

4.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

4.4电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

4.5电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

4.6电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.7病毒发作导致不能进行正常操作的；

4.8其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.6汇总（资信技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的资信技术文件进行评价，并汇总资信技术得分情况。

8.7 报价审核。对经资信和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

8.7.2如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

8.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10、投标无效的情形

10.1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

10.2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的；

10.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

10.4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

10.5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

11、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

11.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

11.4.因重大变故，采购任务取消的。

12. 评标过程保密

12.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

12.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

13.确定中标人

13.1 评标委员会依据本须知前附表第8项及其附件1规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向招标人提出书面评标报告。报告中应按综合得分高低确定一名中标人。

# （五）定标

1、中标结果公告

1.1在浙江政府采购网站及新昌县公共资源交易平台上发布中标结果。

2、中标通知书

2.1结果公告后，未发现中标人有废标情形的，招标人将向其发出中标通知书。

2.2投标人在投标过程中弄虚作假的，骗取中标的，中标无效。

2.3中标通知书作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。

2.4中标人必须在中标结果公告后，在2个工作日内到新昌县同启项目管理有限公司领取中标通知书。

3、招标人拒绝任何投标的权利

3.1为维护国家利益，招标人有拒绝任何投标的权力。如招标人对全部投标均予以拒绝时，会将理由通知所有投标人。

# （六）授予合同

### 1、签订合同

1.1采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起10日内签订政府采购合同。

2、合同备案

2.1.中标人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同原件报新昌县同启项目管理有限公司备案。

2.2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

## 2、货款的结算

按照前面前附表的有关规定。

第三章  合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                                         的结果，签署本合同。

本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

一、总体要求

新昌县数字化智能化医共体项目监理（2021年-2023年）要求监理单位按照政府信息化建设项目全过程管理要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，开展项目全过程咨询、项目管理、项目实施全过程监理、项目档案整理归档等各项工作。依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。协助建设单位完成项目绩效评价有关工作。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

二、监理服务目标

根据国家有关规定和浙江省信息化建设相关制度，开展监理工作，具体目标如下：

1、工程质量目标

在预定的工程进度和投资下，完成合同中所规定的工程监理项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。

2、工程进度目标

保证项目按照和合同规定的时间内完成，实现项目建设的目标，

3、工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理。

三、监理服务范围

新昌县数字化智能化医共体项目建设（2021年-2023年）全过程监理。

四、监理服务内容

本次监理的内容主要包括项目的质量、进度、投资、变更等控制以及文档管理、合同管理、安全管理和组织协调工作。

软硬件设备类采购的监理内容：协助项目承担单位做好货物清点、安装调试，系统单元测试，培训，试运行和验收。被监理的项目验收完成的同时，视作监理项目完成。

系统建设类的监理内容：协助项目承担单位做好需求分析、概要设计、详细设计、实现、组装测试、确认测试、使用与维护等工作，并对源代码及开发文件验证、移交、验收。被监理的项目验收完成的同时，视作监理项目完成。

监理单位针对以上项目建设情况，向业主方提出合理化的改进改良建议；协助业主方对项目各方开展工作协调、督办等，具体包括：相关各类项目会议的组织、记录，项目文档的起草、归档、移交等管理工作；通过全程监理，进行客观公正、全面的分析评价，避免系统出现薄弱环节，判断潜在故障和预期运行瓶颈，提出系统优化建议，保证工程的按时、高效完成。

五、监理服务要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

（一）项目组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

（4）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（5）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

（6）审核和确认承建单位的测试计划；

（7）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

（二）项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

3）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

5）对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制

1）应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

2）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和业主单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

3）对承建单位的开发质量进行审核；

4）对源代码、开发文件进行移交验收；

（3）软件应用培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

（三）项目进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（四）项目投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

（五）项目变更控制

（1）与建设单位确定项目变更流程和程序，对变更进行严格的控制。

（2）协助采购人与承建单位关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

（六）项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（七）信息管理/项目文档管理

（1）做好监理日记及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）项目周报；

（6）监理建议书；

（7）监理通知；

（8）各种会议纪要；

（9）阶段性项目总结；

（10）各承建方提交的技术文档。

（八）经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

（九） 项目安全的管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

（十）项目知识产权的管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

六、对投标人员队伍的要求

1、对监理人员队伍的要求

投标人须针对本监理项目专门成立监理工作组，总监1名，监理工程师4名。

2021年全年保证1名及以上信息系统监理师常驻现场（提供每周5天*8小时服务，甲方不满意，可更换），其它监理工程师根据项目需要随时到场。

2022年至2023年进行节点式监理服务，项目总监、监理工程师根据项目节点及甲方需要随时到场。

监理公司投入的办公设备、项目管控软件应满足项目需求，投入的检测设备应满足项目需求并具有合法性。

监理公司应具有自主独立知识产权的项目管控系统，更科学有效的协助业主管理项目，该管控软件需具备项目管理、监理管理方面的软件著作权证书以满足项目需求。

项目中标后按照承诺到位人员进场开展工作，项目施工期间不得随意变动。

2、对监理工作的要求

监理工程师对应出具而未出具工程变更联系单及已出具的变更联系单的真实性负责，若出现以上问题，每发现一份扣1000元，并建议行业主管部门作出处理；累计五份及以上者，所有出现问题的联系单每一份扣3000元，以上应扣款项从监理服务费中扣除。

未经采购人书面正式同意，监理人不得擅自更换项目总监及监理人员；1名驻场监理工程师到现场工作时间达到100%，其他监理人员根据项目需要随时到场，若达不到要求，采购人有权据此解除合同，监理人向采购人承担由此而引起的损失，并且违约金按监理人员未到位违约限额执行。

本工程项目总监及监理人员应与中标确定的人员相一致，如监理人因特殊原因在监理过程中更换项目总监及监理人员的必须按相关文件规定办理；且更换的人员应具备相应资质。如未经采购人同意擅自更换的，中标人要赔偿业主单位相关费用，具体金额如下：更换项目总监的原则上要赔偿业主单位2万元/人次，更换其他监理人员1万元/人次。

中标人在签订合同时，应同时签订《保密协议》及《廉政承诺书》。投标人须针对本监理项目专门成立监理工作组。

监理服务内容包涵对前期项目实施情况的审核。

3、服务准则

遵照国家工信部《信息系统工程监理暂行规定》和信息化工程监理规范国家标准的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法，履行监理合同规定的义务和职责， 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

经查实监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，业主方有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，业主方有权终止合同。

七、项目实施其他要求

1、在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

2、对该项目2020年前期实施情况作出监理评估，并完成相关资料的顺利对接，确保监理工作的完整性;

3、要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。

4、监理项目的验收与被监理项目的验收同时进行，被监理项目验收通过视作监理任务完成，通过验收。

5、监理项目验收完成后，监理单位应指导项目承担单位按规定编制竣工文档，监理单位应向采购人提交服务成果，包括监理范围内项目配套的监理管理文件和监理基础资料。监理文档须按国家统一标准和要求进行编制，应与项目建设进度同步积累与整理，且是真实、准确的。

八、商务需求：

# （一）付款方式

# （1）监理合同签订监理工程师进驻后10 个工作日内，采购人支付合同总额的 20% 给中标人作为预付款;

（2）至2021年11月30日完成当年监理工作并提交监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的40%给中标人；

（3）至2022年11月30日完成当年监理工作并提交监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的20%给中标人；

（4）至2023年11月30日完成当年监理工作并提交项目整体监理报告并经甲方认可后10 个工作日内，采购人支付合同总额的20%给中标人。

（5）结算款项时，乙方根据甲方要求开具符合规范的发票。

（二）监理服务工期

监理服务工期以合同签订日起至2023年12月31日止。

六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式八份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，其他二份交由招标代理机构。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系方式 ：                              联系方式：

签字日期： 年  月 日                    签字日期：  年   月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标投标人与采购人所签定正式协议书为准。

第四章　投标文件格式

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可根据实际自行扩展。

一、法定代表人身份证明书

｛姓名｝  ， ｛性别｝ ， ｛年龄｝ ， ｛职务｝ ，身份证号码：                       ，系 ｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝ （盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、法定代表人授权书

新昌县卫生健康局：

本授权书声明：我｛姓名｝系 ｛投标人名称｝ 的法定代表人，现授权委托 ｛姓名｝ 为我公司全权代理人，身份证号码：                       ，以本公司的名义参加贵方组织的招标编号为        ，   ｛项目名称｝   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

｛投标人名称｝ （盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

三、投标函

新昌县卫生健康局：

我方参加贵单位组织的              项目（项目编号为    ）招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已详细阅读招标文件，包括招标文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3、针对该项目，我方的投标总报价见报价部分。

4、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本   份。

5、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。

6、我方在投标过程中将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中的其他有关规定。

7、我方愿意遵守《新昌县公共资源交易中心投标人管理办法》的规定，接受贵单位的管理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

四、承诺书

新昌县卫生健康局：

我方若能中标，对服务要求、付款方式等作如下承诺：

1．

2．

3．

……

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

# 五、投标人基本情况表

# （由投标人自行编制）

项目名称：

项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） |  | 职 务 |  | 职称 |  |
| 单位总人数 |  | 技术人员人数 |  | 高级职称以上人员人数 |  |
| 硕士以上人员人数 |  | 单位机构性质 |  | 组建时间 |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 主管部门 |  | 经营地址 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  | 电话 |  |
| 资金情况 | 企业注册资金 万元，其中固定资金 万元，流动资金 万元， 流动资金中自有资金 万元。 |
| 其他情况说明 |  |

注：1、无相关情况可不填。单位情况除此表外，可另附文字和图片等其他资料加以说明。

- 其他情况说明可填写企业经营状况、荣誉情况、业务情况等，除本表格外，可另附资料或文字说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

六、投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）

七、报价部分

1、投标报价

2、投标报价明细表

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

项目投标报价

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： |
|  | 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年 　月　 日

八、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）